Testplan

Gameshop

Auteur	Yoran Engelberts
Klas	AM4a
Versie	0.2
Datum	22-05-16

# Versies

Versie	Versiedatum	Wijzigingen
0.1	18-05-16	Opstellen documentformat / Plannen diagrammen / invullen document
0.2	22-05-16	Omvormen naar pva format / uitbreiden om format te vullen

# Achtergrond
Dit is het testplan voor het uitrollen van project gameshop. In dit testplan staat beshreven welke tests er moeten worden uitgevoerd, en op wat voor manier dat moet worden gedaan, en wat er nodig is voor de tests.
Het testplan bevat als bijlage ook de testfromulieren. Dit is een stap voor stap beschrijving van de test, met daarnaast de benogdheden voor deze tests. Ook staat in dit document een planning voor wanneer de test zullen plaatsvinden.
Dit document hoort bij project Gameshop. Het doel van project Gameshop is het maken van een systeem waarmee games kunnen worden verkocht, en vervolgens kunnen worden afgehaald bij een fysieke winkel. Het systeem zal daarnaast ook de functionaliteit hebben om verschillende overzichten weer te kunnen geven.

# Projectresultaten
In het onderstaande hoofdstuk staan een aantal producten beschreven die gedurende en/of na het
project zullen worden opgeleverd.
## Uitgerolde website
De website zal na afloop van deze fase van het project zijn uitgerold. Dit betekent dat de website online staat, en bereikbaar is voor iedereen met een internetverbinding.
## Testformulieren
Na afloop van deze fase zijn er testformulieren gemaakt en ingevuld. Deze zullen worden ingevuld tijdens de tests.
## Evaluatieformulier
Naast de testformulieren is er ook een evaluatieformulier, deze zal na het testen worden ingevuld. Er kunnen eventueel wijzigingen worden gemaakt aan de hand van dit formulier.

# Projectactiviteiten
## Documentatie schrijven.
Het schrijven van documantatie is nodig voor het duidelijk maken van wat er verder nodig is in dit project. Dit zorgt ervoor dat er overzicht is en dat er duidelijk stappen genomen kunnen worden.
## Implementatie
De implemantatie / het uitrollen van de website is het hoofddoel van dit project. Als dit is voltooid zal de website online staan. Dit houdt in dat de website en webshop gebruikt kunnen worden en dat er producten verkocht kunne wroden via het systeem.
## Testen
Na de implementatie zal er kort getest meoten worden of de implemantatie correct verlopen is. Hiervoor zijn o.a. de testformulieren nodig.
# Projectgrenzen
## Binnen de grenzen
De opdrachtnemer bereid de testen voor, met uitzondering van het regelen van een tester. Dit houd in het regelen van de testformulieren en een compouter om mee te testen

## Buiten de grenzen

De opdrachtgever moet zelf voor een tester zorgen, de tester moet verstand hebben van systeembeheer.
# Kwaliteit
## Documentatie
De documentatie in dit project is opgestelt volgens de standaard van Roel Grit. De standaard staat beschreven in het naslagwerk Project Management (derde druk). Deze standaard zorgt er voor dat er een vooraf opgestelde structuur in de documentatie zit en er duidelijk is wat er in staat.
## Software
De software die tijdens het projct gebruikt gaat worden is vooraf gekozen. De gebruikte software is gekozen omdat deze veelgebruikt is en de opdrachtnemer er mee vertouwd is.
Filezilla
Voor de transfer van bestanden naar de server wordt gebruik gemaakt van FileZilla. (3.17.0.1).
Hiervoor is gekozen omdat dit programma de benodigde opties biedt, en omdat het een vertouwd programma is.

# Projectorganisatie
## Betrokkenen
Opdrachtgever
De opdrachtgever is de klant. De opdracthgever is de eigenaar van het product na afloop van het project. Het project is geslaagd na goedkeuring van de opdrachtgever.

Testmanager
De testmanager zorg ervoor dat de tests goed kunnen worden uitgevoerd door de tester. Dit houd in zorgen dat er een computer is om mee te kunnen testen, zorgen dat de tesformulieren en het evaluatieformulier kunnen worden ingevuld.

Tester
De tester voert uit wat er in de testformulieren staat, en vult na afloop van het testen het evaluatieformulier in. De tester moet verstand hebben van het implementeren van webapplicaties.
# Planning
Inleveren testplan en implementatieplan
Het testplan en implementatieplan worden ingeleverd op 20 mei 2016.
#### Testen
De tests worden uitgevoerd op 23 mei 2016.

Bespreking project
De bespreking vond plaats op 27 mei 2016.

# Risico's
## Interne risico's
### Computercrash
Het kan gebeuren dat er iets mis gaat met de computer waarop de website gemaakt wordt. Om te
voorkomen dat dit voor problemen zorgt, worden er dagelijks back-ups gemaakt
### Onduidelijkheden
Er zouden onduidelijkheden kunnen onstaan over welke zaken er wel en niet in het systeem moeten
komen. Hiervoor is de documentatie, zodat er duidelijk kan worden gemaakt wat er wel en niet
gemaakt wordt.
## Externe risico's
### Ziekte
In het geval dat ik ziek ben, zal ik na afloop van de ziektetermijn indien nodig aan klasgenoten
vragen of er dingen besproken zijn. Indien het geval zich voordoet dat ik langdurig ziek ben zal ik,
indien nodig, vragen of een aantal datums verlaat kunnen.